Проект на договор за обособена позиция №1 и 2

Договорът е съгласуван от Илиан Иванов-Директор дирекция ПНО и Елена Димитрова- Директор дирекция „Счетоводство” на 20.02.2015 г., при стартиране на откритата процедура!

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………………………

ДОГОВОР № ……..………. / ……………………… г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, ………………………….. г., в гр. Пловдив, на основание чл. .................от ЗОП и решение № 15 РОП…..……./ ……. 2015 г. на кмета на община Пловдив, за определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на пътни настилки на улици, по обособени позиции:

Обособена позиция №1- Ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа в границите на гр. Пловдив – път І-8 и ІІ-64;

Обособена позиция №2- Ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на територията на гр.Пловдив”

между:

1. ОБЩИНА ПЛОВДИВ, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, пл. ”Стефан Стамболов” № 1, ЕИК 000471504, представлявана от инж. Иван Тотев – кмет и  Елена Димитрова – директор Дирекция „Счетоводство”, от една страна, като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2. ………………………………….…………, със седалище: …………………., адрес на управление: ………………………………………………………………………………...… , ЕИК  ……………………,  представлявано от ………………………….…………, с ЕГН: ………………………., от друга, като ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, съгласно който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА,  МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Чл. 1 Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши следното: ………… …………………………/описание на предмета на съответната обособена позиция/

наричан/и поотделно, за краткост, „обект”.

Чл. 2 Мястото на изпълнение на договора: съгласно описанието по чл.1

Чл. 3 (1) Срокът за изпълнение на СМР предмет на настоящия договор се определя на …………………………… календарни дни, считано от започване на строителните дейности.

(2)	Срокът по ал. 1 включва извършването на всички възложени строително-монтажни работи (СМР), вкл. предаването на обекта/обектите.

(3)	При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на компетентен общински или държавен орган, фиксираните срокове по ал.1, се удължават с продължителността на срока, през който строително-монтажните дейности са били спрени, при условие, че Изпълнителят няма вина за спирането.

(4)	Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на СМР, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени строителни продукти и неспазване на техническите спецификации.

(5) 	Спирането на СМР по силата на предходната алинея не води до спиране на сроковете за изпълнение на договора и не може да служи като основание за удължаването му.

(6) 	Сроковете могат  да бъде удължени единствено с броя на взаимно установените с писмен протокол (Възложител – Изпълнител) дни с неблагоприятни климатични условия за изпълнение на съответните видове строителни работи, съгласно изискванията на ПИПСМР.

(7)	При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените в предходния член срокове се удължават в съответствие с продължителността на срока, през който строително-монтажните дейности са били спрени.

(8)	За възникването и преустановяването на непреодолимата сила Изпълнителят е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми Възложителя. Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила Изпълнителят не може да се позовава на непреодолимата сила.

(9)Не  е   налице   непреодолима   сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

II. СТРОИТЕЛСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4 (1) Изпълнението на строително-монтажните работи по определен/и обект/и, предмет на договора и/или на част/и от обекта/обектите, се възлага с отправен от Възложителя към Изпълнителя писмен документ (възлагателно писмо).

Чл. 5	Възлагателното писмо по предходния член следва да съдържа минимум следната иформация:

- Конкретизиране на обекта/обектите и/или на съответната/съответните част/и от него, по отношение на който/които Възложителят изисква от Изпълнителя изпълнението на строително монтажните работи, предмет на договора.

- Определен от Възложителя срок, не по-дълъг от седем работни дни, в който Изпълнителят се задължава да представи проектно-сметна документация (КСС), описваща необходимите за извършването на текущия ремонт на определения/определените с възлагателното писмо обект/и и/или на част/и от тях количества и видове СМР, включително изготвен и съгласуван от сектор „Пътна полиция” към КАТ проект за временна организация и безопасност на движението за конкретно възложения/те обект/и.

Чл. 6 В срок от три дни, считано от представянето на количествено-стойностните сметки за извършването на текущия ремонт на определения/определените с възлагателното писмо обект/и и/или на част/и от тях, Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице одобрява представената количествено-стойностна сметка или отправя до Изпълнителя писмено известие, в което описва необходимите изменения по отношение на предвидените за изпълнение видове и количества работа, които Изпълнителят следва да направи в представените КСС.

Чл. 7 Одобряването на количествено-стойностната сметка или искането за нейното  изменение от страна на Възложителя или на упълномощено от него лице се осъществява съобразно техническите спецификации за изпълнение на договора, лимитираните финансови параметри на същия и предвидените за изпълнение видове СМР.

Чл.	8	(1) Изпълнителят е длъжен да се съобрази с исканите от Възложителя изменения в представените за одобрение количества на видовете работа, ако същите са в съответствие  с техническото задание за изпълнение на договора, лимитираните финансови параметри на същия и предвидените за изпълнение видове СМР.

(2) Изпълнителят представя за одобрение изменените съобразно указанията на Възложителя КСС в срок от два работни дни, считано от получаването на писменото известие, указващо исканите изменения.

Чл.	9	Срокът за изпълнение на възложените с документа по чл. 4 СМР започва да тече от датата на подписване на протокола за въвеждане на временна организация на движението на обекта, но не по-късно от пет работни дни, считано от датата на получаване на писмено известие, с което Изпълнителя е бил уведомен за одобрението на количествено-стойностната сметка от страна на Възложителя.

III. ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл. 10 (1) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всички други ресурси, необходими за строителството, е задължение на Изпълнителя.

(2) 	Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на всеки един от обектите като цяло.

(3)		Необходимата за строителство механизация се осигурява изцяло от Изпълнителя.

IV. ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 11 За извършване на строителството Възложителят е длъжен  да   осигури  достъп до мястото, на което ще се извършва строителството.

Чл. 12 (1) Изпълнителят е длъжен да извърши СМР с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническите спецификации, определени от Възложителя и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2)  	Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали, както и да извършва качествено строителните и монтажни работи.

(3)   За периода на временното преустановяване на СМР по каквато и да било причина Изпълнителят е длъжен да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или унищожаване.

(4)  	Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в  нормативните актове и техническите спецификации.

(5)   За извършената от подизпълнителите работа Изпълнителят отговаря като за своя. Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, като представи на Възложителя оригинален екземпляр от него. Когато Изпълнителят има сключен договор за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя. Възложителят извършва окончателно плащане след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от тях и приети работи.

Чл. 13 (1) Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството, са за сметка на Изпълнителя.

(3)  За вреди, причинени на лица, на публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи изцяло Изпълнителят. Изпълнителят носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(4)	   Изпълнителят е длъжен преди започване на изпълнението, на каквито и да било строително-монтажни работи, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл. 14 (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

Чл. 15 Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат поравно.

Чл. 16 (1) След изпълнението  на СМР, определени от Възложителя с възлагателното писмо и конкретизирани с одобрената по реда на Раздел II от договора КСС, страните извършват оглед с цел приемане на извършената работа с двустранен констативен протокол.

(2) В двустранния констативен протокол се описват извършената работа, количеството и общата стойност на СМР, качеството на извършената работа, вложените материали, вкл. сертификати удостоверяващи тяхното  качество и съответствие с  техническите спецификации.

(3)  В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не изменят продължителността на сроковете, определени в чл. 3 от договора.

(4)   Изпълнителят се задължава в определения му срок да изпълни предписаните работи.

(5)  Подписването на констативния протокол по ал. 2 и ал. 6 следва да се извърши в срок съгласно одобрения времеви график, считано от датата на протокола за въвеждане на временна организация на обекта.

(6)  В случаите, когато текущия ремонт на един от обектите, предмет на договора, е възложен на части, приемането на целия обект се извършва с отделен двустранен констативен протокол, за който се прилагат правилата по предходните алинеи.

(7)   Обектът/обектите или съответната част/и от него/тях се счита/т за предаден/и на Възложителя с подписването на протокола по ал. 2, съответно, протокола по ал. 6 . Независимо от  протоколите съставени по време на строителството, с цел установяване  цялостното изпълнение на договора страните съставят обобщен протокол, съдържащ обобщена информация за всички обекти по възлагателните писма – наименование на обекта, обща стойност на изпълнените СМР, списък на извършените проби и сертификати, удостоверяващи тяхното качество. От датата на подписване на този протокол започват да текат предвидените с настоящи договор гаранционни срокове.

Чл. 17 (1) Възложителят има право да откаже да приеме обекта/обектите и/или съответната част/и от него/тях, ако открие недостатъци.

(2)  Страните се съгласяват, че недостатък е всяко неправилно изпълнение на СМР, изразяващо се в: (а) изпълнение с качество, по-ниско от определеното с договора и/или техническото задание, включително като резултат от влагане на строителни продукти с лошо качество; (б) изпълнение в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи.

(3)		Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата поради отстраняването на недостатъците при изпълнението.

(4)   Изпълнителят отговаря и за недостатъци на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на приемане на изпълнението им или се проявят по-късно (скрити недостатъци).

(5)		Възложителят има право да поиска отстраняване на скритите недостатъци и да упражни правото си да потърси гаранционна отговорност на Изпълнителя.

V. КОНТРОЛ

Чл. 18 (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2)  Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят  до   съществено   отклонение   от   поръчката.

(3)  Контролът по предходните алинеи ще се осъществява от упълномощени от Възложителя лица.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 19 (1) 	Максимално допустимата  цена за изпълнение предмета на договора е в размер на   ..........................................................  без вкл. ДДС или ………………………………….. с вкл. ДДС.

(2)  	Определената в предходната алинея обща цена на договора е максимално допустимата стойност за изпълнението на целия предмет на договора и включва: цената на вложените и заплатени от Изпълнителя материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране, както и разходите направени за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, както и печалба за Изпълнителя.

(2a)	Възложителят не е задължен да възложи на Изпълнителя изпълнение на СМР на стойност, равняваща се на максимално допустимата обща цена на договора.

(3)  Изпълнителят не може да иска увеличаване на максимално допустимата за изпълнението на договора цена, ако е  увеличил  количество  на  вложените  материали и/или извършените видове работи  вследствие на:

- несъгласувано   с   Възложителя   отклонение  от  техническите спецификации;

- нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

- отстраняване на допуснати от Изпълнителя недостатъци;

- влагане на некачествени или неподходящи материали.

- неспазване на реда, регламентиран в Раздел II oт договора и/или на друг изрично предвиден в нормативен акт ред;

(4)	 Изпълнителят няма право на заплащане за подобрения, дължащи се на извършена по негова инициатива работа.

Чл. 20 (1)	Изпълнителят има право да получи възнаграждение за изпълнението на всяка възложена от Възложителя по реда на Раздел II работа, в рамките на определената в чл. 19 ал. 1 максимално допустимата обща цена.

(2)  Размерът на отделните възнаграждения се определя съобразно стойността на действително изпълнените и възложени по реда на Раздел II oт договора количества и видове работи по цени, определени в съответствие с количествено-стойностната сметка, одобрена от Възложителя по определения в Раздел II ред.

Чл.  21 Плащанията по предходния член се извършват въз основа на:

1.  	Акт за действително извършена от Изпълнителя  работа, съгласно посочената в одобрената по реда на Раздел II oт договора количествено-стойностна сметка единична цена (при необходимост КСС се придружава от схеми). Към акта се представя списък със сертификати за качество, декларации за съответствие и извършени проби, които удостоверяват качеството на вложените материали;

2.  	подписан двустранен протокол за извършените СМР, без констатации за неточно изпълнение, който протокол следва да съдържа информацията съгласно чл. 16 ал. 2 .

3.		документи, удостоверяващи срока за изпълнение на възложените СМР по възлагателното писмо (протокол за въвеждане на временна организация, констативни протоколи, обобщен протокол, справки от НИМХ и др. ако има такива);

4.  	представена на Възложителя данъчна фактура, издадена от Изпълнителя;

5.  	плащане за изпълнени съобразно изискванията на настоящия договор СМР  се допуска при реализиране на конкретно възложената по реда чл. 5 от настоящия договор работа;

Чл. 22 Плащанията на възнагражденията се извършват в срок от петнадесет работни дни считано от  изпълнението на условията по предходния член.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 23 (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други подобни се носи от Изпълнителя.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на извършеното строителство с подписването на протокола по чл. 16, ал. 6 от договора, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предотврати.

VIII.  ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 24 (1) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка недостатъците и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, посочени от Изпълнителя в офертата за участие, а именно …………………….. месеци/години.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на подписване на протоколите  по чл. 16, ал. 7 от договора.

(3) За проявилите се в  гаранционните срокове дефекти  Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до три дни след уведомяването Изпълнителят, съгласувано с Възложителя, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

Чл. 25 (1) 	Гаранцията за изпълнение на договора се определя в размер на 3 % от максимално допустимата стойност на същия без ДДС, равняващи се на ……………лв.

(2)Гаранцията се предоставя под формата на (банкова/парична)  ……………….................гаранция. Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение на договора се поемат от Изпълнителя. В случай, че гаранцията се предостави под формата на банкова гаранция и срокът й изтече преди окончателното изпълнение на договора, Изпълнителят се задължава своевременно да я продължи с подходящ срок.

(3) При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение, гаранцията се освобождава след изтичане на 36 месеца от предаване на обекта и подписването на протокол от комисия, съставена от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след писмено заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Възложителят има право да усвои изцяло гаранцията за изпълнение на договора при пълно или частично неизпълнение на задължения по него от страна на Изпълнителя, включително при едностранно прекратяване на договора от Възложителя поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя.

(5)  Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. В този случай се прилага изречение второ на ал. 2 на настоящия член относно срока.

Чл. 26 При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на гражданското и търговското законодателство.

Чл.  27 (1) При забава за завършване и предаване на работите по този договор Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,1 процента от общата цена на договора по чл. 19 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 процента от същата сума общо.

(2) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 15 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 24, ал. 1 не бъдат отстранени в договорения срок, или ако такъв липсва - в един разумен срок, изпълнителят дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските направени от Възложителя за отстраняване на недостатъците.

(4) Страните по договора не отговарят, ако невъзможността за изпълнението на задължения, произтичащи от настоящия договор се дължи на причина, която не може да им се вмени във вина.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 28 (1) Действието на този договор се прекратява:

1.  с извършване на договорената работа и предаването й по предвидения в договора ред;

2.  по взаимно съгласие между страните;

3.  при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

4.  с изтичане на срока на договора;

5.  при изчерпване на стойността по договора;

6. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата си.

(2) Възложителят може да прекрати действието на договора при наличието на обстоятелствата, визирани в чл. 43, ал. 4 от ЗОП. В този случай Възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

Х. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ

Чл. 29 Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма като условие за действителност.

Чл. 30 В случай на промяна на адреси, телефони, банкови сметки и др. всяка страна е длъжна да уведоми другата в 7-дневен (седемдневен) срок от настъпване на промяната.

Чл.  31 За валидни адреси за кореспонденция и валидни банкови сметки на Възложителя и Изпълнителя следва да се считат:

| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |
| --- |
| ИМЕ: | Община Пловдив |
| КМЕТ: | Иван Борисов Тотев |
| директор Дирекция „Счетоводство” | Елена Димитрова |
| Адрес: | България, Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов” №1 |
| Телефон: | 032/656 701, във връзка с изпълнение предмета на договора: 032/656 444 |
| Факс: | 032/656 447 |
| Web address: | http://www.plovdiv.bg |
| ЕИК (БУЛСТАТ): | 000 471 504 |

| ИЗПЪЛНИТЕЛ: |
| --- |
| ИМЕ: |  |
| Представляващ: |  |
| Седалище: |  |
| Адрес на Управление: |  |
| Тел: |  |
| Факс: |  |
| Е-mail: |  |
| Web address: |  |
| ЕИК |  |

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. Настоящият договор е със срок на изпълнение до 31.12.2015 г.

Чл. 33.Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 34 Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл.  35 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.  36 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл. 37 Неразделна част от настоящия договор са:

- техническата оферта на Изпълнителя;

- ценовата оферта на Изпълнителя;

Този договор се състави и подписа в четири еднообразни и автентични екземпляра, три от тях за  Възложителя и един - за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:			                        				ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж. Иван Борисов Тотев

Кмет на община Пловдив				 					Управител

Елена Димитрова

Директор дирекция „Счетоводство”

Съгласували:

Илиан Иванов:

Директор дирекция ПНО

инж. Йордан Калев

директор дирекция СМСТИ

Изготвил:

Живка Джарова-Ал Хамуд

гл. юрисконсулт, дирекция СМСТИ