Проект на договор

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………..

Обществена поръчка: "Разширение на Траурен парк "Север" /изграждане на обслужваща инфраструктура/”

ДОГОВОР № ……..………….. / …………..................... г.

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Днес, ………………………….. 2018 год., в гр. Пловдив, на основание чл.112, ал.1 от ЗОП, във връзка с проведена открита процедура за възлагане на  обществена поръчка, с уникален номер в РОП ……….-……… и влязло в сила Решение № …../ ……2018 год. на Възложителя за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Разширение на Траурен парк "Север" /изграждане на обслужваща инфраструктура/” между:

1. ОБЩИНА ПЛОВДИВ, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, пл. ”Стефан Стамболов” № 1, ЕИК 000471504, представлявана от инж. Иван Борисов Тотев - Кмет на Община Пловдив, чрез инж. Йордан Атанасов Калев – Директор на Дирекция „Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура“ в община Пловдив и Възложител съгласно Заповед № 16ОА1356/ 07.06.2016 год. на Кмета на община Пловдив, и Елена Петрова Димитрова – Директор на Дирекция „Счетоводство”, от една страна, като „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“

и

2. ……………………………., ЕИК ……, представлявано от ….., със седалище гр. … и адрес на управление: …., наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

се сключи настоящият договор, съгласно който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА,  МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши "Разширение на Траурен парк "Север" /изграждане на обслужваща инфраструктура/..

Чл.2. Мястото на изпълнение на договора е територията на град Пловдив, Траурен парк "Север".

Чл.3. (1) Срок на договора – до момента на неговото изпълнение, като приключването му се удостоверява с подписването на протокол по чл.17, ал.4 от настоящия договор.

(2) Срокът за изпълнение на СМР, възложени по реда на този договор, се определя съгласно предвидения в чл. 5 от настоящия договор ред.

(3) Сроковете по ал. 1 и ал. 2 включват извършването на всички строително-монтажни работи (СМР), вкл. предаването и приемането им по реда, определен в настоящия договор.

(4) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на компетентен общински или държавен орган сроковете за изпълнение се удължават с продължителността на срока, през който строително-монтажните дейности са били спрени, при условие, че Изпълнителят няма вина за спирането.

(5) Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на СМР, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени строителни продукти и/или неспазване на техническите спецификации.

(6) Спирането на СМР по силата на предходната алинея не води до спиране на сроковете за изпълнение и не може да служи като основание за удължаването им.

(7) За периода на временното преустановяване на СМР, по каквато и да било причина, Изпълнителят е длъжен да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или унищожаване.

(8) Сроковете могат да бъде удължени единствено с броя на взаимно установените с писмен протокол /Възложител – Изпълнител, при необходимост проектант и строителен надзор/ дни с неблагоприятни климатични условия за изпълнение на съответните видове строителни работи, съгласно изискванията на ПИПСМР.

(9) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените в предходния член срокове се удължават в съответствие с продължителността на срока, през който строително-монтажните дейности са били спрени.

(10) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила Изпълнителят е длъжен в тридневен срок да уведоми Възложителя и да бъде съставен протокол от заинтересованите страни. Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила, Изпълнителят не може да се позовава на непреодолимата сила.

(11) Не е  налице  непреодолима  сила,  ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

II. СТРОИТЕЛСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.4. Изпълнението на строително-монтажните работи по обекта, предмет на настоящия договор, се възлага от Възложителя се възлага с отправено от Възложителя до Изпълнителя възлагателно писмо.

Чл.5. Възложителя предоставя:

- Конкретизиране на обекта и съответните част/и или етапи от него, по отношение на които Възложителят изисква от Изпълнителя изпълнението на СМР, предмет на договора.

- Определен от Възложителя срок, не по-дълъг от седем работни дни, в който Изпълнителят се задължава да представи предварителна количествено-стойностна сметка, описваща необходимите за извършването СМР на обекта, ведно с календарен график, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност (срока за изпълнение) на всички видове работи, попадащи в обхвата на предложената предварителна количествено-стойностна сметка.

Чл.6. В срок от три работни дни, считано от представянето на предварителните количествено-стойностните сметки за извършването на СМР на обекта, Възложителят одобрява представената предварителна количествено-стойностна сметка и времеви график или отправя до Изпълнителя писмено известие, в което описва необходимите изменения по отношение на предвидените за изпълнение видове и количества работа, вкл. сроковете за тяхното изпълнение, които Изпълнителят следва да направи в представените предварителни КСС.

Чл.7. Одобряването на предварителната количествено-стойностната сметка или искането за нейното изменение от страна на Възложителя се осъществява съобразно техническите спецификации за изпълнение, лимитираните финансови параметри на договора и предвидените за изпълнение видове СМР.

Чл.8.	(1) Изпълнителят е длъжен да се съобрази с исканите от Възложителя изменения в представените за одобрение количества на видовете работа, ако същите са в съответствие с техническите спецификации, лимитираните финансови параметри и предвидените за изпълнение видове СМР.

(2) Изпълнителят представя за одобрение изменените съобразно указанията на Възложителя КСС в срок от два работни дни, считано от получаването на писменото известие, указващо исканите изменения.

Чл.9.	Срокът за изпълнение на възложените с документа по чл. 4 СМР започва да тече от датата на подписване на протокол за стартиране обекта или подписване на акт обр.2а (ако са приложими). Срокът за изпълнение на конкретно възложените СМР се удостоверява с протокол по чл.17, ал.2 от договора или подписване на акт обр.15.

Чл.10. При възникване на непредвидени по време на изпълнение на строителството обстоятелства, водещи до необходимост от извършване на непредвидени дейности от предмета на договора, когато това е в интерес на Възложителя за реализация на обекта и не води до промяна в предмета на поръчката, нито до увеличаване стойността на договора, страните следва да извършат следното:

- Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя при възникване на непредвидени видове СМР ;

- Следва да се изготви констативен протокол за установяване на непредвидени СМР, с който представители на страните (при необходимост и представители на проектанта, строителния надзор, експлоатационни дружества и/или организации) установяват вида и количеството на необходимите за изпълнение СМР;

- В срок три работни дни от подписването на протокола, Изпълнителят е длъжен да представи за одобрение от Възложителя предварителна КСС, придружена с анализни цени и график за изпълнението им. За съставянето на анализните цени се използват параметрите на технико-икономическите показатели от ценовото предложение, което е неразделна част от настоящия договор;

- Одобряването на предварителната КСС за непредвидените видове работи става по реда на чл.6 от договора. След одобряването им, същите подлежат на изпълнение;

- При изпълнение на непредвидени видове СМР, срокът за изпълнение на обекта се удължава с времето от получаване на писменото известие за възникването им до датата на тяхното завършване, удостоверено с приемо-предавателен протокол за непредвидените видове работи;

- При извършване на разплащане на непредвидени видове СМР, освен актовете за действително извършени работи и подробните КСС, Изпълнителят е длъжен да представи необходимите декларации за продуктите (ДЕП/ДХСП или др.) и фактури за закупуване на материалите.

III. ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл.11 (1) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всички други ресурси, необходими за строителството, е задължение на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на всеки един от обектите като цяло.

(3)	Необходимата за строителство механизация се осигурява изцяло от Изпълнителя.

IV. ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл.12. За извършване на строителството Възложителят е длъжен да осигури достъп до мястото, на което ще се извършва строителството.

Чл.13. (1)  Изпълнителят е длъжен да извърши СМР с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническите спецификации, определени от Възложителя и проекта (ако има такъв), и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали, както и да извършва качествено строителните и монтажни работи.

(3)  За периода на временното преустановяване на СМР, по каквато и да било причина, Изпълнителят е длъжен да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или унищожаване.

(4)  Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в  нормативните актове, техническите спецификации и проекта (ако има такъв).

(5) При изпълнението могат да участват само подизпълнители, които са били включени в офертата на Изпълнителя за участие в откритата процедура. В този случай, Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение, при спазване на разпоредбата на чл.66 от ЗОП, който в срок до 3 дни от сключването му се изпраща на Възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.  Независимо от възможността за използване на подизпълнител/и, отговорността за изпълнение на настоящия договор е на Изпълнителя.

(6) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно условията по чл. 66, ал. 11 ЗОП. При замяна или включване на подизпълнител, Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 ЗОП.

(7) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение, с изключение на случаите, визирани в чл.75, ал.4 от ППЗОП.

Чл.14. (1) Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството, са за сметка на Изпълнителя.

(3)  За вреди, причинени на лица, на публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи изцяло Изпълнителят. Изпълнителят носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(4)	   Изпълнителят е длъжен преди започване на изпълнението, на каквито и да било строително-монтажни работи, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл.15. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

Чл.16. Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат поравно.

Чл.17. (1) След реализацията на обекта, страните следва да извършат оглед с цел приемане на извършената работа.

(2) Приемането на отделните етапи от работата се извършва с двустранен констативен протокол, в който се описва извършената работа, количеството и общата стойност на СМР, както и качеството на извършената работа, вложените материали, вкл. документи, удостоверяващи тяхното качество и съответствие с техническите спецификации.

(3) Приемането на обекта, възложен от Възложителя с проектна документация, ще се извършва съгласно ЗУТ, Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и действащата нормативна уредба.

(4) Приемане на цялостното изпълнение на договора става с обобщен протокол, съдържащ обобщена информация за обекта - наименование на обекта, обща стойност на изпълнените СМР, списък на извършените проби и декларации, удостоверяващи тяхното качество (акт 15, ако има такъв). От датата на подписване на този протокол започват да текат предвидените с настоящия договор гаранционни срокове, като същите следва да бъдат конкретизирани в него съгласно изпълнените дейности.

Чл.18. (1) Възложителят има право да откаже да приеме обекта и/или съответната част/и от него, ако открие недостатъци.

(2) Страните се съгласяват, че недостатък е всяко неправилно изпълнение на СМР, изразяващо се в:

(а) изпълнение с качество, по-ниско от определеното с договора и/или техническите спецификации, включително като резултат от влагане на строителни продукти с лошо качество;

(б) изпълнение в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи.

(3)		Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата поради отстраняването на недостатъците при изпълнението.

(4)  Изпълнителят отговаря и за недостатъци на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на приемане на изпълнението им или се проявят по-късно (скрити недостатъци).

(5)	  Възложителят има право да поиска отстраняване на скритите недостатъци и да упражни правото си да потърси гаранционна отговорност на Изпълнителя.

(6)  Изпълнителят се задължава в определения му срок да изпълни предписаните работи.

V. КОНТРОЛ

Чл.19. (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2)  Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

(3)  Контролът по предходните алинеи ще се осъществява от упълномощени от Възложителя лица.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.20. (1) Максимално допустимата  цена за изпълнение предмета на договора е в размер до 1 200 000 лв. (един милион и двеста хиляди лева) с вкл. ДДС.

(2) Финансирането на настоящата поръчка е разпределено в две бюджетни години – 2018 год. и 2019 год. с Решение № 221, взето с Протокол № 11 от 19.06.2018 год. на Общински съвет Пловдив, за тази обществена поръчка се разпределят средствата, както следва: 100 000 лв. (сто хиляди лева) в бюджета за 2018 год., а останалите 1 100 000 лв. (един милион и сто хиляди лева) - в бюджета за 2019 год.

(3) Определената обща цена на договора е максимално допустимата стойност за изпълнението на целия предмет на договора и включва: цената на вложените и заплатени от Изпълнителя материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране, както и разходите, направени за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховки, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, както и печалба за Изпълнителя.

(4) 	Възложителят не е задължен да възложи на Изпълнителя изпълнение на СМР на стойност, равняваща се на максимално допустимата обща цена на договора.

(5) Възложителят заплаща стойността на действително извършените и приети работи, като предварително одобрената КСС не е лимитираща за стойността на конкретния обект.

(6) Изпълнителят не може да иска увеличаване на максимално допустимата за изпълнението на договора цена, ако е  увеличил  количество  на  вложените  материали и/или извършените видове работи  вследствие на:

- несъгласувано с Възложителя отклонение от техническите спецификации;

- нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

- отстраняване на допуснати от Изпълнителя недостатъци;

- влагане на некачествени или неподходящи материали.

- неспазване на реда, регламентиран в Раздел II oт договора и/или на друг изрично предвиден в нормативен акт ред;

(7) Възложителят има право да откаже да заплати извършени нови и/или допълнителни работи, за които Възложителят не е уведомен и не е одобрил.

(8)	 Изпълнителят няма право на заплащане за подобрения, дължащи се на извършена по негова инициатива работа.

Чл.21. (1)	Изпълнителят има право да получи възнаграждение за изпълнението на всяка възложена от Възложителя по реда на Раздел II работа, в рамките на определената в чл. 20 ал. 1 максимално допустимата обща цена.

(2) Размерът на отделните възнаграждения се определя съобразно стойността на действително изпълнените и възложени по реда на Раздел II oт договора количества и видове работи по цени, определени в съответствие с ценовото предложение, което е неразделна част от договора.

(3) Разплащането на непредвидени видове СМР, ако има такива, се извършва съгласно чл.10 от договора.

Чл.22. Плащанията по предходния член се извършват въз основа на:

- Акт за действително извършени работи за обекта.

- Към акта трябва да се представи подробна количествена сметка (придружена със схеми, когато е необходимо), както и списък с декларации за продуктите и извършените проби, които удостоверяват качеството на вложените материали.

3.	Представена на Възложителя фактура, издадена от Изпълнителя

4. Документи, удостоверяващи срока за изпълнение на възложените СМР (протокол за въвеждане на временна организация (ако има такава), констативни протоколи, справки от НИМХ, протокол по чл.17, ал.2/ или акт обр.15 и/или др., ако има такива).

Чл.23. (1) Плащанията на възнагражденията се извършват в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от изпълнението на условията по предходния член.

(2) Плащанията се извършват по следната банкова сметка на Изпълнителя:

Банка:……………..

IBAN:……………..

BIC:……………….

(3) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на данните, посочени в предходната алинея, в срок до 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.24. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други подобни се носи от Изпълнителя.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на извършеното строителство с подписването на протокола по чл. 17, ал. 4 от договора, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предотврати.

VIII.  ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.25. (1) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка недостатъците и появилите се впоследствие дефекти в следните гаранционни срокове: 48 (четиридесет и осем) месеца за текущ ремонт, валиден за всички части (Пътна, Електро, ВиК и др.), а за основен ремонт, реконструкция и ново изграждане – съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по-малко от 48 (четиридесет и осем) месеца.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на подписване на протокола  по чл. 17, ал.4 от договора.

(3) За проявилите се в  гаранционните срокове дефекти, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до три дни след уведомяването Изпълнителят, съгласувано с Възложителя, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

Чл.26. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя в размер на 3 % от максимално допустимата стойност на същия без ДДС, равняваща се на 30 000 лв. (тридесет хиляди  лева).

(2) Гаранцията се предоставя под формата на парична сума/ банкова гаранция/  застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя (посочва се съобразно представения документ от изпълнителя). Разходите по обслужването на гаранцията за изпълнение на договора се поемат от Изпълнителя. В случай, че гаранцията се предостави

под формата на банкова гаранция и срокът изтече преди окончателното изпълнение на договора, Изпълнителят се задължава своевременно да я продължи с подходящ срок.

(3) При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение, гаранцията за изпълнение се освобождава в едномесечен срок след изтичане на 24 (двадесет и четири) месеца от изпълнението на договора, считано от датата, на която всички обекти, предмет на договора, са приети по реда на чл. 17, ал.4, след писменото поискване от страна на Изпълнителя и констативен протокол за липса на възникнали дефекти.

Чл.27. (1) Възложителят има право да усвои изцяло гаранцията за изпълнение на договора при пълно или частично неизпълнение на задължения по него от страна на Изпълнителя, включително при едностранно прекратяване на договора от Възложителя поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя.

(2)  Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. В този случай се прилага изречение второ на ал. 2 от предходния член относно срока.

Чл.28. (1) При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) При забава срока на изпълнение по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,01 % от общата цена на договора по чл. 20 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от общата цена.

(3) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 15 % от стойността на некачествено извършените СМР.

(4) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 25, ал. 1 не бъдат отстранени в договорения срок, определен от Възложителя, или ако такъв липсва - в един разумен срок, Изпълнителят дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските, направени от Възложителя за отстраняване на недостатъците.

(5) Възложителят има право да приспада начислената по горните алинеи неустойка от гаранцията за изпълнение на договора или от която и да е друга сума, дължима на Изпълнителя.

(6) Страните по договора не отговарят, ако невъзможността за изпълнението на задължения, произтичащи от настоящия договор се дължи на причина, която не може да им се вмени във вина.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.29. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с извършване на договорената работа и предаването по предвидения в договора ред;

2. по взаимно съгласие между страните;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

4. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

5. с изтичане на срока на договора или при изчерпване на стойността му, което от двете събития настъпи по-рано.

6. при наличието на някое от обстоятелствата, визирани в чл. 118 от ЗОП.

(2) Възложителят може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай Възложителят дължи заплащане на извършените до момента работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни.

Х. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ

Чл.31. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма като условие за действителност.

Чл.32. В случай на промяна на адреси, телефони и др. всяка страна е длъжна да уведоми другата в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

Чл.33. За валидни адреси за кореспонденция и валидни банкови сметки на Възложителя и Изпълнителя следва да се считат:

| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |
| --- |
| ИМЕ: | ОБЩИНА ПЛОВДИВ |
| За контакт: | Дирекция „СМСТИ“ |
| Адрес: | България, Пловдив 4000, пл. „Централен” № 1, ет.4 |
| Тел: | 032 656 444 |
| Факс: | 032 260 398 |
| Web address: | http://www.plovdiv.bg/ |

| ИЗПЪЛНИТЕЛ: |
| --- |
| ИМЕ: |  |
| Адрес: |  |
| Тел: |  |
| Факс: |  |
| Електронна поща: |  |
| ЕИК: |  |
| Банка: |  |
| Банкова сметка: |  |
| Банков код: |  |
| Титуляр на сметката: |  |

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34. (1) Двете страни по този договор не могат да го променят или допълват.

(2) Изменение на договора се извършва с допълнително споразумение и се допуска по изключение, когато са налице някоя от хипотезите на чл.116 от ЗОП.

Чл.35. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.36. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл.37. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.38. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Неразделна част от настоящия договор са:

- Техническа спецификация;

- Техническо предложение на Изпълнителя;

- Ценово предложение на Изпълнителя.

Този договор се състави и подписа в четири еднообразни и автентични екземпляра, три от тях за  Възложителя и един - за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:														ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНЖ. ЙОРДАН КАЛЕВ

Директор Дирекция „СМСТИ“ и Възложител

съгласно Заповед № 16ОА1356/ 07.06.2016 год.

на Кмета на община Пловдив

Елена Димитрова……………………………..

Директор Дирекция „Счетоводство”

Съгласувал:

Илиан Иванов ...............................

Директор Дирекция „ПНО“

Изготвил:

Пенчо Братанов

юрисконсулт Дирекция „СМСТИ“