**техническо ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Подписаният/ата ..…………………………...........…………………………………………

*(трите имена)*

|  |
| --- |
| в качеството си на .................................................................................................................... |
| (*длъжност*) |

на …………………………………………………………………………..………………….

(*наименование на участника/член на обединение*)

ЕИК/БУЛСТАТ……………………………………………………………………….……...

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме техническо предложение за изпълнение на обявената от Община Пловдив обществена поръчка с предмет: ***„ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР VII, ВКЛЮЧВАЩА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ”.***

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Ще изпълним всички дейности, предмет на възлагане в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, на следния обект: „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация“.

Съгласни сме срокът за изпълнение на консултантската услуга да е обвързан със срока на изпълнителя по договора за проучване, проектиране и строителство.

Съгласни сме срокът за изпълнение на обществената поръчка да е с начало датата, посочена в писменото Уведомление за започване от Възложителя, до одобрение на Окончателният/Финален доклад за изпълнение на договора.

Съгласни сме срокът за съобщаване на дефекти за съответния обект да е 1826 (хиляда осемстотин двадесет и шест) календарни дни, което представлява 5 години. Срокът започва да тече с предаването на строежа от Изпълнителя на договора за проучване, проектиране и строителство на Възложителя с Констативен Акт Образец 15 без забележки или, когато са идентифицирани такива до подписването на протокол, въз основа на който Възложителят приема отстранените забележки.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са приложими към строителството съгласно действащото законодателство в Република България..

**В изпълнение на изискванията на Възложителя, посочени в методиката за оценка на офертите и условията на поканата за участие, представяме нашето предложение, както следва**:

***Концепцията за изпълнение на поръчката:***

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*Участникът следва да предложи своята концепция за изпълнение на поръчката, включваща конкретно описание на дейностите и съставящите ги задачи, които неговият екип следва да извърши, съгласно изискванията и спецификата на поръчката. Неговото техническото предложение следва да обхваща всички дейности, необходими за контрола на проектантския процес и извършване на Оценка за съответствието, отчитайки спецификата на обекта и изискуемия съгласувателен и одобрителен режим (вкл. и при допълване на разрешението за строеж), и за упражняване на Строителен надзор, вкл. изпълнение на консултантски услуги, съгласно ЗУТ и подзаконовите актове към него, отчитайки спецификата на обекта и изискуемия режим за контрол и документиране на строителството. Всички дейности следва да се представят в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Когато участникът предлага паралелно изпълнение на две или повече дейности, с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, следва да представи каква е организацията на процесите и експертите, която предвижда, като се съобрази с нормативните изисквания за контрол и документиране на строителството. Техническото предложение следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и указанията на действащото законодателство, на съществуващите нормативни изисквания и стандарти, и да е съобразено с предмета на поръчката.*

**Следва да се представят и:**

*- Описание на организационна структура на екипа за изпълнение, включваща необходимите експерти, техните конкретни задължения* *и организацията на работа, при изпълнението на всяка една от възложените им задачи, съставляващи дейностите;*

*- Описание на конкретни срокове за изпълнението на всяка една дейност и съставляващите я задачи, и отразяването им в индикативен план-график за изпълнение на поръчката;*

*- Описание на процедурите за наблюдение и контрол на изпълнението на поръчката, като за всяка дейност от техническата спецификация следва да бъде предложена процедура, която съдържа едновременно следните компоненти – предложение относно обхвата на процедурата; очакваните резултати от прилагането й, систематизиран план за нейното прилагане, действията по контрол на изпълнението на представения план, действията в случаите на констатирано отклонение от плана./*

**Прилагаме следните приложения към Техническото предложение:**

**1.**……………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| ДАТА: | ПОДПИС /И ПЕЧАТ:    *(Имена и качество на представляващия участника)* |